## Приложение № 2

к соглашению

от «23» января 2023 г. № 1-ИБ/Б-23

ОТЧЕТ

о расходовании средств субсидии на реализацию инициативных

проектов, прошедших конкурсный отбор в 2023 году в рамках государственной программы Новосибирской области

«Управление финансами в Новосибирской области»

по состоянию на «01»декабря 2023 г.

Березовский сельсовет Новосибирского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района Новосибирской области)

Периодичность: квартальная

Единица измерения: руб.

| № п/п | Наименование | План | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая сумма проекта | 1450551,60 | 819 554,28 |
| 2 | Средства Субсидии | 1000000,00 | 564 976,06 |
| 3 | Средства бюджета поселения | 335551,60 | 189 605,97 |
| 4 | Доля средств бюджета поселения от суммы Субсидии | 33,56% | 33,56% |
| 5 | Инициативные платежи | 115000,00 | 64 972,25 |
| 6 | Доля инициативных платежей от суммы Субсидии | 11,5% | 11,5% |
| 7 | Денежные средства граждан | 57500,00 | 32486,12,00 |
| 8 | Доля денежных средств граждан от суммы Субсидии | 5,75% | 5,75% |
| 9 | Денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 57500,00 | 32486,13 |
| 10 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | - | - |

Глава Березовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

(наименование городского, сельского поселения муниципального района)

Романова Наталья Геннадьевна___________________________ __________________

Ф.И.О. 									подпись

«___» ____________ 2023 г.

Приложение №3

к соглашению № 1-ИБ/Б-23

от 23.01.2022 г.

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный

отбор в 2023 году в рамках государственной программы

Новосибирской области «Управление финансами

в Новосибирской области», по состоянию

на «01» декабря 2023 г.

1. Наименование проекта: Обустройство уличного освещения по ул. Путевая остановочной платформы 39 км Совхозная

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование Березовский сельсовет

Населенный пункт поселок Железнодорожный

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

| № п/п | Наименование | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения | 1450551,60 | 819 554,28 |
| 2 | Финансовое обеспечение, всего: | 1450551,60 | 819 554,28 |
| 2.1 | средства Субсидии | 1000000,00 | 564 976,06 |
| 2.2 | средства бюджета поселения | 335551,60 | 189 605,97 |
| 2.3 | инициативные платежи, всего | 115000,00 | 64 972,25 |
| 2.3.1 | денежные средства граждан | 57500,00 | 32486,12 |
| 2.3.2 | денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 57500,00 | 32486,13 |
| 3 | Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего: | - | - |
| 3.1 | вклад жителей поселения | - | - |
| 3.2 | вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | - | - |

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 8 (восемь)

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

_______________________________________________________________

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

____________________________________________________________________

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично

Объект завершен полностью___________________________________________

6.2. Если проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

____________________________________________________________________

7. Дата

начала осуществления проекта – 17 апреля 2023 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 27 апреля 2023г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

| низкое качество технической документации |  |
| --- | --- |
| трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком |  |
| недобросовестный подрядчик |  |
| недостаточно времени для качественного выполнения работ |  |
| неблагоприятные погодные условия |  |
| несвоевременная поставка закупленного оборудования |  |
| прочее (описать) |  |

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения.

Глава Березовского сельсовета__________________________________________

(наименование городского, сельского поселения, муниципального района)

Романова Наталья Геннадьевна_________________________________________

Ф.И.О. 										подпись

Руководитель инициативной группы

_____________________________________________________________________

Ф.И.О.										подпись

Дата